Projektauftrag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekttitel:** | Aceflow | |
| **Projektnummer:** | 9 | |
| **Projektart:** | Software-Lösung  Prototyp GUI Client  (UI – basierend JavaScript) | |
| **Projektleiter/in:** | Ronja Koch & Stefan Hehlen | |
| **Projektauftraggeber/in:** | Herr Y. Nussle | |
| **Projektkunde(n):** | Offene Kundschaft | |
| **Projektdauer:** | Geplanter Beginn: 31.05.2021  Geplantes Ende: 05.07.2021  Präsentation: 12.07.2021 | |
| **Projektgesamtziel:** | Softwarelösung für ein Buch-Lagersystem | |
| **Projektteilziele und -ergebnisse:** | |  |  | | --- | --- | | **Teilziele:** | **Ergebnisse:** | | Aufgabenanalyse | * Klärung der Ebenen: Aufgaben, Semantisch, Syntaktisch, Interaktion   Benutzer-Arten, Style-Guides UseCase | | Aufgabenmodellierung | * Skizzen, StoryBoard, Mockups, UML-Diagramme | | Prototypenkonstruktion | * funktionierender Prototyp | | Auswertung | * Konfrontation des Benutzers mit dem Prototyp und Feedback | | |
| **Meilensteine:** | |  |  | | --- | --- | | **Meilensteine:** | **Datum:** | | Projektauftrag | 31.05.2021 | | Aufgabenanalyse | 31.05.2021 | | Aufgabenmodellierung | 07.06.2021 | | Implementation  Testing | 28.06.2021  05.07.2021 | | |
| **Projektorganisation:** | **Kernteam**:   * Ronja Koch, Projektleitung & Design Spezialist * Stefan Hehlen, Projektleitung & UI Developer   **Sonstige Projektbeteiligte**:  Yves Nussle, Auftraggeber & Abnehmer | |
| **Projektressourcen:** | |  |  | | --- | --- | | **Ressourcen:** | **Menge:** | | Personal | 2 | | Entwicklungsumgebung | JetBrains WebStorms Edu | | -Programmierung | 2 | | -Design | 2 | |  |  | |  |  | | SQL-Datenbank-Server | 0 | | |
| **Projektbudget:** | 0 CHF | |
| **Projektrisiken und -unsicherheiten:** |  | |
| **Unterschrift /**  **Abnahme** | Kunde:  Yves Nussle  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Projektleiter:  R. Koch & S. Hehlen  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |